# 第八章 质量保证方案（主文档）

项目名称：湖南核工业宏华机械有限公司2026-2027年度钢材采购项目 采购编号：HBBB-XJD-26-01646 投标人：湖南联盛物资贸易有限公司（统一社会信用代码：91430400554910540T） 法定代表人：欧阳敏 地址：湖南省衡阳市石鼓区华源支路8-9号华耀城钢材大市场B4

投标人身份数据来源：天眼查·工商信息-企业基本信息（查询日期2026年8月20日）。湖南联盛物资贸易有限公司成立于2010年5月，注册资本508万元人民币（实缴508万元），经营范围含”政策允许的金属材料加工及销售”，属金属及金属矿批发行业，注册于衡阳华耀城钢材大市场，与采购人同处衡阳市，具备本地化即时配送与现场服务的区位优势。

## 第1节 质量目标（与采购文件逐字对齐）

| 质量目标项 | 承诺值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 货物质量标准 | 符合国家相关要求及采购文件技术规格书 | 天眼查·项目公告原文第2.4条 |
| 质保期 | 3个月（自到货验收合格之日起算） | 天眼查·项目公告原文第1.5条 |
| 到货一次验收合格率 | ≥99% | 我方内部控制指标 |
| 质量异议响应时效 | 2小时内响应，衡阳地区24小时内到场 | 我方承诺 |
| 质量证明文件随货率 | 100%（钢厂质保书按炉批号随行） | 我方承诺 |

一致性声明：本章全部承诺与应答函附录、商务偏离表、合同条款响应中的表述完全一致，无任何负偏离；如出现不一致，以对采购人更有利的承诺为准。

## 第2节 质量保证体系与组织机构

### 2.1 质量保证体系

本公司建立并运行覆盖”采购—验收—仓储—加工—配送—售后”全过程的质量管理制度（详见附件8.1《质量管理制度与组织机构》），制度要点：货源准入制度、进货检验制度、仓储防护制度、出库复核制度、质量追溯制度、质量异议处理制度。

### 2.2 项目质量组织机构与岗位职责（责任到人）

| 岗位 | 人员 | 质量职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目质量第一责任人 | 欧阳敏（法定代表人） | 对项目质量负总责，重大质量事项决策 |
| 项目经理 | 【姓名】 | 统筹订单执行与质量协调，对接采购人 |
| 质量工程师（质检负责人） | 【姓名】 | 进货检验、出库复核、质保书审核、异议判定 |
| 采购/渠道专员 | 【姓名】 | 钢厂准入审核、货源质量控制 |
| 仓储配送主管 | 【姓名】 | 仓储防护、标识管理、运输防护 |
| 售后服务专员 | 【姓名】 | 异议受理、现场处理、回访 |

注：人员姓名、资质证书编号按本公司实际情况填写并附劳动合同/社保及职称证明复印件（本公司为小微企业，人员信息以附件实报为准，不虚构）。

### 2.3 质量目标分解与考核

为使质量目标可测量、可考核，将总目标分解到各环节并与岗位职责挂钩：

| 环节 | 分解指标 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 货源环节 | 合格货源名录内采购比例 100% | 每月核对采购记录 |
| 进货检验 | 批次检验覆盖率 100%，漏检率 0 | 检验记录抽查 |
| 出库复核 | 错发、漏发、单据不符次数 0 | 发货记录与采购人反馈比对 |
| 到货验收 | 一次验收合格率 ≥99% | 采购人验收单统计 |
| 异议处理 | 响应及时率 100%，闭环率 100% | 异议台账核查 |
| 追溯管理 | 质保书台账登记完整率 100% | 月度审查 |

未达标环节由项目经理牵头分析原因，纳入月度质量例会通报并制定纠正措施。

### 2.4 人员能力与培训保障

- 上岗要求：质量工程师须熟悉钢材国家标准与检验方法，能独立操作光谱仪、测厚仪等设备；仓储配送人员须经钢材防护与标识管理培训合格后上岗；

- 年度培训计划：每年不少于2次质量专题培训，内容包括新标准换版（如GB/T系列修订）、核工业客户特殊要求、典型质量案例复盘；

- 培训记录：培训签到、考核结果归档备查，纳入岗位考核；

- 关键岗位备份：质量检验与售后岗位设AB角，确保任何时点检验与服务不断档。

## 第3节 货源质量控制——钢厂品牌与渠道保障

- 钢厂直供/一级代理渠道：常备合作钢厂【如：华菱钢铁（湖南本土）、涟钢、冷钢、萍钢、沙钢等，按实际填写】，所有钢材索取钢厂原始质量证明书，杜绝来源不明材料；

- 货源准入制度：新货源须经质量工程师审核钢厂生产许可证、质量管理体系认证及历史供货质量记录，列入《合格货源名录》后方可采购（表单见附件8.5-表1）；

- 品类对应主流牌号：钢板（Q235B/Q355B）、花纹钢板（Q235B）、方管/矩形管（Q235B/Q355B）、圆钢（45#/Q235B）、不锈钢板（304/316L），均执行现行国家标准（具体技术响应见应答文件第六章）；

- 本地化现货优势：公司经营场所位于衡阳华耀城钢材大市场（来源：天眼查·企业基本信息），常备库存可实现快速分拣、加工与配送，支撑”按甲方通知每月一至两次供货”及临时追加需求。

## 第4节 分品类质量控制点（针对性措施）

| 品类 | 关键质量控制点 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 钢板 | 牌号、厚度偏差、表面质量、力学性能 | 核对质保书炉批号；抽测厚度（测厚仪）；表面目视检查无裂纹、分层 |
| 花纹钢板 | 花纹高度、基板厚度、外形 | 按GB/T 3277抽测花纹高度与尺寸 |
| 方管/矩形管 | 壁厚偏差、焊缝质量、弯曲度 | 按GB/T 6728抽测壁厚与外廓尺寸；焊缝目视检查 |
| 圆钢 | 直径偏差、表面缺陷、材质 | 按GB/T 702抽测直径；光谱抽检材质（不锈钢及合金钢） |
| 不锈钢板 | 材质成分、表面等级、厚度 | 手持光谱仪逐批抽验Cr、Ni、Mo含量；核对表面加工等级（2B/BA/NO.1） |

## 第5节 质量检验与追溯

- 三级检验：货源出厂检验（钢厂）→ 进货检验（本公司质检，程序见附件8.2）→ 到货联合验收（配合采购人）；

- 检验计划：按附件8.3《质量检验计划（ITP）》执行，明确各品类检验项目、方法、抽样比例、判定依据与记录表单；

- 第三方复检：对采购人有复验要求的批次，委托具备CMA/CNAS资质的检测机构复检并出具报告，费用由责任方承担；

- 全程追溯：以”炉批号+质保书编号”为追溯主线，建立《质保书台账》（附件8.5-表2），从钢厂到采购人用料现场逐批可追溯，质量记录保存期不少于5年——满足核工业装备制造客户对材料可追溯性的管理要求。

## 第6节 质保期服务、异议处理与追责补偿机制

- 质保期：3个月，自到货验收合格之日起算（与采购公告一致）；

- 质保范围：因材料本身质量（成分、性能、内部缺陷）引起的问题，我方免费退换货并承担由此产生的运输、装卸费用；

- 异议处理时效（SOP详见附件8.4）：2小时内响应→衡阳地区24小时内到场→48小时内出具处理意见→确属我方责任的7日内完成退换货；

- 追责与补偿：因我方供货质量造成采购人损失的，按合同约定承担赔偿责任；建立质量保证金意识，接受采购人按批次考核结果应用；

- 预防改进：每起质量异议形成《质量异议处理单》（附件8.5-表5）并闭环，每月向采购人提交质量分析报告。

## 第7节 应急质量保障与运输防护

- 运输防护：钢板/不锈钢板采用防潮包装+钢带捆扎+垫木隔层，防止运输变形、锈蚀、划伤；

- 运输损毁/遗失应对：运输车辆投保货运险；发生损毁时24小时内补发同规格合格品，损失由我方/保险承担，不影响采购人生产计划；

- 应急供应：常用规格保持安全库存；钢厂断供时启动备选货源名录（双渠道保障），紧急需求48小时内响应到货方案；

- 批次质量异常：接采购人反馈某批次异常时，立即冻结同炉批库存并主动排查，防止异常扩大。

## 第8节 本项目重点难点分析与合理化建议

### 8.1 重点难点分析

| 重难点 | 分析 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 多品类小批量高频次 | 框架采购、每月一至两次、按通知供货，品类多达6类以上 | 常备库存+钢厂快订双轨；专人对接订单 |
| 核工业客户质量追溯要求高 | 采购人从事压力容器、放射性废物金属处理等业务（来源：天眼查·企业基本信息），材料追溯要求严 | 炉批号全程追溯、质保书电子化同步交付 |
| 不锈钢材质风险 | 市场存在以201冒充304等材质风险 | 手持光谱仪逐批自检+支持第三方复检 |
| 价格波动 | 年度框架期钢价波动 | 接受以公开价格行情（如我的钢铁网）为基准的透明调价机制，协商写入合同 |

### 8.2 合理化建议

- 建议建立”月度供货计划+安全库存清单”联动机制，降低双方库存与断供成本；

- 建议质保书电子化（扫描件随平台订单流转），提升验收效率；

- 建议每季度召开质量联席会，通报批次质量数据，持续改进。

### 7.5 质量风险识别与预控

| 风险点 | 风险描述 | 预控措施 |
| --- | --- | --- |
| 材质混批 | 多品类多批次并行供货，存在混批错批风险 | 分区码放+批次标识+出库双人复核 |
| 价格波动断供 | 钢价剧烈波动时部分渠道惜售 | 双钢厂渠道+安全库存+透明调价机制 |
| 运输锈蚀 | 雨季运输受潮锈蚀 | 防雨布+防潮包装，到货外观100%检查 |
| 单据缺失 | 质保书遗失影响验收 | 质保书电子备份，钢厂补开通道 |
| 急单质量压缩 | 加急订单检验时间被压缩 | 急单检验标准不降低，检验与备货并行作业 |

### 8.3 信息化与文件管理措施

- 一单一档：每笔采购人订单建立电子档案包，含订单、质保书扫描件、检验记录、送货单、验收单，平台消息与邮件双备份；

- 台账联动：质保书台账（附件8.5-表2）与库存、发货数据每日核对，确保账实相符、批批可查；

- 数据报送：每月5日前向采购人报送上月《月度供货质量报告》；年度框架协议期满提交《年度质量总结报告》；

- 保密管理：涉及采购人用途、用量的信息按保密承诺（应答文件第十章）管理，仅限项目组知情。

## 第9节 与其他章节的衔接

- 技术参数响应：见应答文件第六章《技术规格响应与偏离表》，本章质量标准与之完全一致；

- 供货节奏与物流：见第七章《供货组织实施方案》，本章应急与运输防护措施与之衔接；

- 售后与回访：见第九章《售后服务方案》，本章质保期服务时效与之统一。

附件：8.1 质量管理制度与组织机构；8.2 进货检验与验收控制程序；8.3 质量检验计划（ITP）；8.4 不合格品控制与质量异议处理SOP；8.5 质量记录表单包；8.6 评分点对照索引。

湖南联盛物资贸易有限公司（盖章） 法定代表人或委托代理人（签字）： 日期：